# rjs_lite 过程性文档

# 一、目标描述

## 1.1 项目目标

本项目参加"面向 AI Agent 的轻量级执行引擎"赛题，目标是构建一个轻量、可嵌入、零外部依赖的 JavaScript 执行 Runtime，专为 AI Agent 工作流中的短生命周期、高频本地工具调用场景设计。

## 1.2 核心目标

1. 建立原生 JS 引擎核心架构（lexer → parser → AST → interpreter）

2. 支持基础 JS 语法执行，能通过自带单元测试和 CLI 测试

3. 提供 Agent 可直接消费的结构化 JSON 执行结果

4. 为 test262 接入、标准库和性能优化预留清晰演进路线

## 1.3 成功标准

• 不依赖任何第三方 JS 引擎（非套壳）

• 不依赖任何第三方 Rust crate

• 通过自有单元测试覆盖核心功能

• Agent 工具模式输出稳定 JSON 结果

# 二、比赛题目分析和相关资料调研

## 2.1 赛题解读

赛题要求实现一个"面向 AI Agent 的轻量级执行引擎"。核心需求分析：

• 轻量级：启动快、占用小、无外部依赖

• Agent 友好：输出结构化结果，便于 Agent 解析和处理

• 可嵌入：能作为库或 CLI 工具被程序调用

• 安全可控：具备资源限制机制，防止失控脚本

## 2.2 技术选型调研

| 方案 | 优势 | 劣势 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 套壳 V8/QuickJS | 兼容性好 | 包体大、依赖重 | 不采用 |
| 套壳 Node.js | 功能完整 | 启动慢、依赖重 | 不采用 |
| 自研 Rust 引擎 | 轻量、零依赖、可控 | 开发工作量大 | 采用 |

## 2.3 参考资料

• ECMAScript 语言规范（ECMA-262）：JavaScript 语义参考标准

• test262 测试套件：ECMAScript 官方一致性测试集

• Rust 标准库文档：实现零外部依赖的技术基础

• JetStream 基准测试：未来性能测试方向的参考

# 三、系统框架设计

## 3.1 总体架构

执行流水线：

JS 源码 -> lexer -> tokens -> parser -> AST -> interpreter -> Value

采用经典编译前端四阶段设计，不生成字节码或机器码，直接由树遍历解释器执行 AST。

## 3.2 模块划分

| 模块 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 词法分析器 | src/lexer.rs | 字符级词法分析，生成 Token 序列 |
| 语法分析器 | src/parser.rs | 递归下降解析，支持表达式优先级 |
| 抽象语法树 | src/ast.rs | AST 数据结构定义 |
| 运行时值 | src/value.rs | 运行时值模型、类型系统、显示逻辑 |
| 解释器 | src/interpreter.rs | 词法作用域、控制流、函数调用、内置函数 |
| Agent 接口 | src/agent.rs | Agent 执行上下文、资源限制、结构化结果 |
| 主入口 | src/main.rs | CLI 入口、REPL、Agent 工具模式 |
| 错误处理 | src/error.rs | 错误类型、位置信息 |
| Token 定义 | src/token.rs | Token 类型和关键字映射 |
| 库入口 | src/lib.rs | 公开 API 和便利函数 |

## 3.3 关键设计决策

1. 零外部依赖：不使用任何第三方 Rust crate

2. 手写实现而非套壳：自研 lexer/parser/AST/解释器

3. 树遍历解释器：MVP 阶段优先保证正确性和可扩展性

4. Agent 优先接口：--agent-eval 模式输出结构化 JSON

5. 资源限制机制：源码 64KB / 步数 100K / 深度 16 层 / 输出 256 行

## 3.4 运行时值模型

Value = Number(f64) | String(String) | Bool(bool) | Null | Undefined | Object(ObjectRef)

采用 Rc<RefCell<Object>> 实现共享可变引用，解决 Rust 所有权与 JS 引用语义的冲突。

# 四、开发计划

## 4.1 总体计划

项目开发周期为 2026 年 6 月 5 日至 6 月 30 日，分为 5 个阶段。

## 4.2 阶段计划与完成情况

| 阶段 | 时间 | 计划任务 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：基础框架搭建 | 6/5 – 6/9 | Rust 脚手架、lexer、parser、AST、test262 | 全部完成 |
| 第二阶段：核心引擎开发 | 6/10 – 6/13 | 解释器、闭包、原型链、控制流 | 全部完成 |
| 第三阶段：Agent 接口 & REPL | 6/15 – 6/17 | REPL、--agent-eval、资源限制 | 全部完成 |
| 第四阶段：标准库扩展 | 6/23 – 6/30 | Object/Array/String 等 80+ 函数 | 全部完成 |
| 第五阶段：高级语法补充 | 6/30 | 模板字面量、箭头函数、位运算 | 全部完成 |

## 4.3 任务分解

合计 87+ 次提交，覆盖词法分析器、语法分析器、解释器、标准库、Agent 模式、高级语法等全部功能。

# 五、比赛过程中的重要进展

5.1 初始阶段（6/5）：初始化 Rust 项目脚手架，完成中英文 README，实现基础 Agent 工具接口原型。

5.2 语法引擎突破（6/7 – 6/9）：完成 typeof 运算符、未初始化 let、break/continue、三元表达式、复合赋值、自增自减、REPL 交互式解释器、test262 框架、多变量声明、函数表达式、成员访问/赋值、对象/数组基础模型、throw、循环、instanceof、typeof。

5.3 引擎重写完成（6/12）：完成解释器重写，支持闭包、原型链、this 绑定，实现完整的词法作用域链式环境。

5.4 测试与完善（6/13 – 6/17）：完善测试机功能，增加 Agent 执行步数限制、调用深度限制、输出限制，REPL 功能更新。

5.5 标准库大规模扩展（6/23 – 6/30）：Object 系列（keys/values/create/defineProperty 等）、Array 系列（map/filter/forEach/sort/reduce 等 27 方法）、String 系列（split/replace/trim 等 18 方法）、Function.prototype（call/apply/bind）、Math 对象、JSON.stringify、Error 系列。

5.6 高级语法补充（6/30）：模板字面量、箭头函数、位运算符、for...in 循环、delete/void/in 运算符。

# 六、系统测试情况

## 6.1 单元测试

项目包含 71 个单元测试，全部通过。

| 测试模块 | 位置 | 覆盖内容 |
| --- | --- | --- |
| lexer 测试 | src/lexer.rs | 注释解析、非法字符串检测 |
| parser 测试 | src/parser.rs | 表达式优先级、函数解析、未初始化 let |
| interpreter 测试 | src/interpreter.rs | 60+ 测试覆盖所有核心功能 |
| agent 测试 | src/agent.rs | 结构化结果、错误分类、资源限制 |
| lib 测试 | src/lib.rs | 端到端执行、运算符、函数、循环、typeof |
| CLI 集成测试 | tests/cli.rs | CLI 执行、参数解析 |

## 6.2 测试覆盖范围

算术运算、函数定义与闭包、控制流（if/else/while/for/switch/break/continue）、异常处理、对象与数组、运算符（typeof/instanceof/抽象相等/严格相等）、资源限制（步数/深度/输出）、标准库各方法、Agent 模式 JSON 输出。

## 6.3 test262 测试

项目提供了 run_test262.py 测试运行器，需要外部 test262 checkout 配合使用。当前引擎尚未运行完整的 test262 测试套件，后续计划推进 test262 子集覆盖。

# 七、遇到的主要问题和解决方法

7.1 Rust 所有权与 JS 引用语义的冲突

问题：JS 对象是引用类型，Rust 所有权不允许共享可变引用。解决：采用 Rc<RefCell<Object>> 模式。

7.2 闭包环境捕获

问题：闭包需捕获定义时环境，但环境可能后续变化。解决：make_function 时将环境指针存入 HashMap。

7.3 数组空洞与 undefined 区分

问题：JS 数组空洞返回 undefined 但 hasOwnProperty 为 false。解决：Vec<Option<Value>>，None 表示空洞。

7.4 Object.defineProperty 自引用描述符

问题：描述符和目标对象同一引用时读写干扰。解决：先完整读取字段到局部变量再写入。

7.5 Array.prototype.forEach 实时迭代

问题：回调可能修改源数组。解决：记录初始长度，每次迭代读取当前值。

7.6 自动分号插入（ASI）

问题：JS ASI 规则复杂。解决：optional_semicolon 结合换行检测。

7.7 字符串原型方法自动装箱

问题：原始类型上调用方法需临时装箱。解决：get_property_on_value 中查找对应原型对象。

7.8 调用深度限制的递归计数

问题：递归需准确计数深度，超出限制时恢复。解决：enter_call/leave_call 平衡计数。

# 八、分工和协作

## 8.1 团队成员

| 姓名 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 何禹颃 | 队长/核心架构师 | 项目架构设计、lexer/parser/解释器核心引擎、Agent 接口、代码审查 |
| 真笑君 | 队员/标准库开发 | Object/Array/String 标准库、错误类型系统、单元测试、边界情况处理 |
| 李春雨 | 队员/功能扩展 & 工程化 | REPL、CLI、高级语法、Math 对象、test262 框架、文档编写 |

## 8.2 协作方式

• 版本管理：使用 Git，采用 feature branch 工作流

• 代码审查：队长负责代码审查，合并前确认测试通过

• 沟通方式：即时通讯 + 面对面讨论

• 任务分配：基于个人技术特长分工，交叉协作解决难点

## 8.3 开发流程

从 test/all-remote-branches 创建功能分支 → 实现功能并编写测试 → cargo test 验证 → 代码审查 → 合并

# 九、提交仓库目录和文件描述

## 9.1 目录结构

rjs_lite/ ├── Cargo.toml ├── Cargo.lock ├── README.md ├── README-zh-cn.md ├── run_test262.py ├── src/ │ ├── main.rs │ ├── lib.rs │ ├── lexer.rs │ ├── parser.rs │ ├── ast.rs │ ├── token.rs │ ├── value.rs │ ├── interpreter.rs │ ├── agent.rs │ └── error.rs ├── tests/ │ └── cli.rs ├── docs/ │ ├── agent-tool.md │ ├── agent-tool-zh-cn.md │ ├── language-subset.md │ ├── language-subset-zh-cn.md │ └── process/ │ ├── process-documentation.md │ └── process-documentation.docx ├── examples/ │ └── demo.js └── .gitignore

## 9.2 核心文件说明

| 文件 | 行数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| src/lexer.rs | 302 | 字符级词法分析器 |
| src/parser.rs | 748 | 递归下降语法分析器，14 种语句 + 21 种表达式 |
| src/ast.rs | 142 | AST 数据结构定义 |
| src/value.rs | 274 | 运行时值模型 |
| src/interpreter.rs | 3201 | 树遍历解释器，含 80+ 内置函数 |
| src/agent.rs | 365 | Agent 工具接口 |
| src/main.rs | 172 | CLI 入口 |
| src/lib.rs | 232 | 库入口与公开 API |
| src/error.rs | 132 | 错误类型系统 |
| src/token.rs | 114 | Token 类型定义和关键字映射 |

# 十、比赛收获

## 10.1 技术收获

• 深入理解 JS 引擎原理：通过手写实现 lexer/parser/AST/解释器，深入理解 ECMA-262 规范中的词法作用域、闭包、原型链、this 绑定等核心机制。

• Rust 系统编程实践：大量使用 Rc<RefCell<>> 模式，深入理解 Rust 所有权和借用检查机制。

• 编译原理工程实践：实现完整的词法分析、语法分析、AST 遍历解释执行流水线。

• 标准库设计经验：通过实现 80+ 内置函数，积累 Object/Array/String API 设计经验。

## 10.2 团队协作收获

• 实践 feature branch 工作流、代码审查、合并策略

• 基于个人技术特长合理分工，提高开发效率

• 通过及时沟通解决技术难题，避免重复劳动

## 10.3 工程经验

• 从简单开始：MVP 阶段优先实现核心语法，再逐步扩展

• 测试先行：每个功能模块附带单元测试，确保回归安全

• 渐进式复杂度：先树遍历解释器，后续再考虑字节码编译优化

• Agent 场景驱动：功能优先级由 Agent 常用脚本场景决定

## 10.4 项目成果总结

• 87+ 次 Git 提交，10 个核心 Rust 模块

• 71 个单元测试全部通过

• 80+ 个标准库内置函数

• 零外部依赖，纯 Rust 标准库实现

• 完整中英文技术文档

• Agent 工具模式支持结构化 JSON 输出

文档编写日期：2026 年 6 月 30 日

项目幻灯片

项目进展幻灯片.pdf